# Procedimento de Gestão de Mudanças no Freshservice

KBA operacional para abertura, planejamento, análise, aprovação, execução, validação e encerramento de mudanças de TI.

| Controle | Definição |
| --- | --- |
| Organização | São Salvador Alimentos |
| Responsável pelo conteúdo | Matuzalem Kleyton Lopes — Gestor de Mudanças |
| Versão e data | 1.3 • 26 de outubro de 2026 |
| Situação | Minuta consolidada para validação interna |
| Público | Equipes internas, consultores, parceiros autorizados e aprovadores |
| Abrangência | Processo geral de mudanças; regras específicas SAP e Gerência de Operações |

## Objetivo

Orientar o registro e a condução das changes com informações completas, responsabilidades definidas, evidências verificáveis e aprovações rastreáveis. O executor deve conseguir identificar o que fazer, quando executar, como validar e como recuperar o serviço em caso de falha.

Este artigo consolida as regras internas fornecidas pelo Gestor de Mudanças. A organização do conteúdo considera a prática de habilitação de mudanças do ITIL 4 como referência conceitual; horários, quórum, ferramentas e exigências descritos são regras internas da SSA.

## Como utilizar

Consulte o tipo de mudança e siga as etapas de abertura, planejamento, análise, aprovação, execução e encerramento. Aplique também os requisitos específicos de SAP ou Operações. A seção 12 reúne as regras confirmadas e as complementações de governança.

## Proteção das informações

As figuras mostram a aplicação Freshservice e os modelos reais fornecidos. Rótulos, botões, abas e estrutura dos formulários foram preservados. O conteúdo preenchido pelos colaboradores, nomes, contatos, identificadores e valores dos registros foi removido ou coberto por blocos opacos. Áreas cinzas indicam ocultação e não são campos do sistema. Exemplos textuais deste artigo são genéricos.

## Organização do artigo

1 Responsabilidades • 2 Tipos • 3 Abertura • 4 Campos e planejamento • 5 Evidências e tarefas • 6 CAB e aprovações • 7 Execução SAP • 8 Operações • 9 Encerramento • 10 Comunicação e indicadores • 11 Checklists • 12 Regras consolidadas e referências

# 1 Papéis e responsabilidades

| Papel | Responsabilidade no processo |
| --- | --- |
| Solicitante | Criar a change; preencher informações e evidências; providenciar os ajustes solicitados e encaminhar o registro para aprovação. |
| Grupo executor | Equipe responsável pela execução da mudança. |
| Agente ou implementador | Profissional responsável pela execução; manter tarefas e registros atualizados, realizar ou coordenar a validação e concluir o encerramento. |
| Matuzalem Kleyton Lopes — Gestor de Mudanças | Organizar a pauta, conduzir a governança, comunicar as changes e alinhar substituições com os gerentes das áreas. Realizar as mesmas avaliações dos demais aprovadores e ser o último a aprovar, dando a validação final. |
| Aprovadores | Realizar pré-análise, avaliar riscos, impactos, testes e planos; aprovar ou rejeitar de forma registrada. |
| Líder da área de negócio | Participar da análise de prioridade, impacto e risco; para Operações, formalizar ciência da intervenção que afetará a área. |
| RH | Enviar o comunicado interno à empresa, mediante solicitação para as changes de Operações. |

## Núcleo obrigatório de aprovação

Gestor de Mudanças.

Coordenador de Serviços.

Coordenador de Dev Hub.

Coordenador de Sistemas.

Coordenador de Infraestrutura.

Todos os cinco representantes devem aprovar, para mudanças Padrão, Normal e Emergencial. O encaminhamento de uma solicitação de aprovação não equivale à sua aprovação.

O Gestor de Mudanças, Matuzalem Kleyton Lopes, tem as mesmas responsabilidades de avaliação dos demais aprovadores e deve ser o último a aprovar, registrando sua validação final.

## Ausência de aprovador

O Gestor de Mudanças deve alinhar com o gerente da área a formalização de um novo representante. Como orientação de rastreabilidade, registrar na change a indicação formal, o papel representado e a substituição na cadeia de aprovação. Não presumir que uma aprovação cancelada substitui a aprovação exigida.

## Termos utilizados

Change: registro de mudança. CAB: Comitê Consultivo de Mudanças. eCAB: Comitê Consultivo Emergencial. QAS: ambiente de qualidade ou homologação. PRD: Produção. KBA: artigo da base de conhecimento. DTI: Documento de Teste Integrado. Runbook: roteiro operacional de execução. Rollback: reversão ao estado anterior; quando inviável, registrar a estratégia de recuperação. Go/No Go: decisão de prosseguir ou interromper a execução.

# 2 Tipos e classificações de mudança

## Mudança Padrão

Atividade recorrente, repetível, conhecida, de baixo risco e impacto previamente avaliados, com procedimento documentado e autorizado para padronização. Não exige reunião de defesa pelo Teams, mas exige análise técnica, evidências e aprovação dos cinco representantes em cada change.

A primeira execução deve ser registrada como Normal e submetida ao comitê. Somente após autorização formal para padronização as execuções seguintes podem utilizar o tipo Padrão, mantendo escopo, procedimento, risco e condições aprovadas. A pré-autorização do procedimento não dispensa as aprovações do registro de cada execução.

Alterações relevantes no escopo, implementação, risco, impacto ou condições exigem nova avaliação como Normal. Ser simples ou de baixo risco, isoladamente, não autoriza a classificação como Padrão.

## Mudança Normal

Mudança planejável, sujeita a análise técnica, avaliação das evidências de testes e defesa no CAB. As execuções devem respeitar a janela aplicável e as aprovações obrigatórias.

## Mudança Emergencial

Mudança não prevista de alta urgência, avaliada no eCAB. A reunião pode ocorrer em qualquer horário; a execução é programada conforme necessidade e urgência. Participam os coordenadores, o Gestor de Mudanças e o executor que apresenta a defesa. O solicitante impactado pode participar conforme o caso. Permanecem as análises e aprovações obrigatórias.

## Classificação

A classificação expressa a finalidade da alteração e é diferente do tipo de mudança. Selecionar conforme o objetivo: Corretiva, Preventiva, Melhoria, Ajuste ou Projetos. Utilizar esses nomes conforme exibidos no Freshservice. A classificação Corretiva não é um quarto tipo de mudança.

## Documentação da mudança Padrão

A KBA operacional deve estar vigente, aprovada e armazenada em Soluções > Governança de TI > Gestão de Mudanças > Documentação de Mudanças Padrão. Deve explicar pré-requisitos, execução, validação, janela, cuidados, conclusão e anexos aplicáveis. Incluir obrigatoriamente seu link no Plano de Implementação.

# 3 Abertura da change

1. Acessar https://csc.ssa-br.com com o acesso autorizado à Central de Serviços.
2. Clicar em Criar, no canto superior direito.
3. Selecionar Mudança.
4. Preencher o formulário e revisar o conteúdo antes de enviar.
5. Após o registro, complementar as abas e manter o planejamento atualizado.

Tela real  Menu Criar e opção Mudança

| Campo | Como preencher |
| --- | --- |
| Espaço de trabalho | Selecionar o espaço responsável pela mudança. Para o processo apresentado, Tecnologia da Informação. |
| Solicitante | Identificar o responsável pela solicitação do registro. |
| Tipo de Mudança | Selecionar Padrão, Normal ou Emergencial conforme os critérios deste artigo. |
| Grupo | Pesquisar e selecionar a equipe responsável pela execução. A lista possui vários grupos e não é reproduzida integralmente. |
| Agente | Pesquisar e selecionar o responsável pela execução da change. |
| Assunto | Título específico que identifique a alteração e o sistema ou serviço. |
| Descrição | Objetivo, escopo, componentes alterados e resultado esperado; incluir identificadores necessários no registro operacional. |

## Exemplo genérico de preenchimento

Assunto: SAP — Ajustar configuração do processo de compras.
Descrição: Alterar a configuração identificada no ticket associado, no módulo envolvido, para obter o comportamento validado em QAS. Informar o objeto, os valores anteriores e propostos, as áreas envolvidas e os limites do escopo.
O exemplo deve ser adaptado; não substitui o detalhamento técnico da alteração real.

Os campos marcados com asterisco na interface são obrigatórios. Campos adicionais podem aparecer conforme o tipo, a etapa ou a configuração do formulário.

# 4 Preenchimento dos campos e planejamento

| Campo | Opções ou orientação |
| --- | --- |
| Status | Selecionar conforme a etapa e a responsabilidade do processo; consultar a seção de status. |
| Prioridade | Baixa, Média, Alta ou Urgente. |
| Impacto | Baixa, Média ou Alta. |
| Risco | Baixa, Média, Alta ou Muito Alta. |
| Ambiente | Selecionar Produção ou DEV / QA, conforme o ambiente em que a mudança será executada. |
| Altera tela e/ou funcionalidade | Indicar se haverá alteração de tela ou funcionalidade. |
| Haverá indisponibilidade | Informar se haverá interrupção de disponibilidade. |
| Impacto em processo core | Informar se afeta processo essencial do negócio. |
| Numero da Request (ToC) | Registrar a request de transporte correspondente, quando aplicável. |
| Datas planejadas | Preencher início e término com data e horário compatíveis com a janela e as atividades. |
| Data de Início Rollback | Planejar o início do rollback; considerar sua conclusão dentro da janela SAP. Preencher os demais campos de rollback apresentados. |
| Departamento e Categoria | Selecionar conforme a área e a natureza da mudança. Exemplos de categoria: Hardware, TI, Software, Network, Infraestrutura, Monitoramento e SAP. |
| Janela de Manutenção | Selecionar a janela aplicável quando disponível. |
| Ativos e anexos | Associar os ativos envolvidos e anexar documentos de apoio. O formulário indica arquivo inferior a 40 MB. |

Não há matriz formal de priorização informada. A definição de prioridade, impacto e risco considera a experiência do líder da frente e a análise conjunta com a área de negócio. Registrar uma justificativa coerente com a realidade da intervenção, sujeita à avaliação do comitê.

## Justificativa

Explicar o motivo, os benefícios esperados e o impacto caso a mudança não seja realizada. Evitar textos como “conforme solicitado” sem contexto.

## Análise de risco e impacto

Identificar serviços, usuários, processos e integrações afetados; indisponibilidade, falhas possíveis, consequências e controles de redução do risco. Evitar “sem risco” sem avaliação fundamentada.

## Planos de implementação e rollback

Descrever a sequência de execução, responsáveis, dependências e validações. Em Padrão, referenciar a KBA vigente com link obrigatório. No rollback, explicar como reverter ou recuperar, recursos necessários e critérios de acionamento. Se a reversão tradicional não for possível, registrar a condição e a alternativa de recuperação ou correção.

# 5 Evidências tarefas e associações

## Evidências de testes

Para mudanças com QAS, incluir evidências dos testes realizados e dos resultados obtidos. Os prints devem ser legíveis, demonstrar o cenário e o resultado e apresentar a barra de tarefas com data e hora. As mudanças Padrão devem utilizar DTI em PDF anexado na aba Anotações, conforme CH-MPD010.

A evidência deve permitir compreender o que foi testado e comprovar a validação prévia. Arquivar as evidências de testes e os demais anexos na aba Anotações da change. Links e documentos complementares apoiam a análise, mas não substituem os registros exigidos.

Mudanças emergenciais também exigem testes prévios e toda a documentação necessária. Exceções são admitidas quando não houver tempo hábil para realizar os testes ou em situações muito específicas que dependam de terceiros. A exceção deve ser analisada pelo Comitê de Mudanças e aprovada por todos os aprovadores, com registro da justificativa, dos riscos e da decisão na aba Anotações da change.

## Aba Anotações

A aba Anotações é o local correto para arquivar as evidências de testes e todos os anexos da change, incluindo DTI, Runbook, validações em Produção, comunicações, formalizações e documentação de apoio. Usar títulos claros para distinguir testes prévios, execução, validação e eventuais falhas.

## Aba Tarefas

Registrar as atividades da execução, responsáveis e prazos. Referenciar o Runbook ou plano de cutover quando utilizado. Atualizar o andamento e concluir as tarefas efetivamente realizadas antes do encerramento. Para Operações, registrar explicitamente quem realizará o snapshot das máquinas virtuais abrangidas.

## Aba Associações

Associar o ticket que originou a mudança e os demais registros relacionados, quando aplicável. O menu apresenta Liberação, Tickets que iniciaram esta mudança, Incidentes causados devido a esta mudança, Problema Existente, Projeto e Tarefa do projeto.

Figura 2  Tipos de associação disponíveis na interface

## Qualidade dos registros

Utilizar o número da change como referência entre tarefas, evidências, comunicações e planos. Evitar dados pessoais desnecessários em capturas. Nos registros internos, manter somente os detalhes técnicos necessários à execução e à rastreabilidade, observando os acessos autorizados.

# 6 Pré análise CAB e aprovações

## Agenda e prazo

O CAB ocorre às terças e quintas-feiras, das 15h às 16h30. O prazo de cadastro de Changes Normais é até as 12h do dia da reunião. A orientação é concluir o cadastro preferencialmente até o dia anterior, para viabilizar a pré-análise.

O criador da change é responsável pelas transições de Aberto para Planejamento e, depois, para Pré-Análise. Ao selecionar Pré-Análise, sinaliza que a mudança está pronta para análise técnica dos membros do CAB e defesa. Preferencialmente, deve concluir essa preparação até o fim do dia anterior. Os aprovadores devem realizar a pré-análise antes das 15h do dia do CAB; cadastros no próprio dia devem permitir tempo suficiente para essa avaliação.

Inclusões após as 12h podem ser avaliadas excepcionalmente pelo Gestor de Mudanças, conforme volume e tempo para análise. Não há garantia de inclusão na pauta. A flexibilização não deve se tornar habitual, especialmente diante de aumento do volume.

## Preparação e defesa

Revisar formulário, testes, riscos, tarefas, implementação e rollback.

Corrigir os pontos identificados na pré-análise.

Regularizar changes pendentes de encerramento em nome do responsável antes de defender novas mudanças.

Apresentar objetivo, escopo, impacto, evidências, janela e recuperação no CAB; responder às dúvidas dos aprovadores.

## Solicitação e conclusão das aprovações

Na aba Aprovações, encaminhar a solicitação aos representantes exigidos e acompanhar o resultado. Todos os cinco integrantes do núcleo, ou seus substitutos formalizados, precisam aprovar antes da execução. As aprovações de mudanças defendidas são realizadas durante a reunião.

Para Change Padrão: acessar Aprovações > + Solicitação de aprovação; selecionar o grupo 2-Aprovadores Change Padrão, selecionar todos os aprovadores e enviar. Criar chat no Teams com os aprovadores, informando número, objetivo, justificativa, janela e solicitação de aprovação. A reunião de defesa não é exigida para esse tipo.

## Critérios de Go e No Go

Go: a defesa atende a todos os critérios do procedimento, incluindo documentação, análise técnica, análise do código pelo ABAP quando aplicável, compliance e requisitos processuais. No Go: a defesa não atende aos critérios ou apresenta pontos em desacordo; a execução não é autorizada.

## Rejeição e cancelamento

Um aprovador pode rejeitar a solicitação. No exemplo do sistema, a rejeição aciona automaticamente o status Encerrada com Falha. Quando o registro estiver incorreto e precisar ser descartado, utilizar a opção Cancelar disponível após rejeitar, preservando o histórico. Rejeição antes da execução e falha de implementação são situações distintas e devem ser explicadas nas anotações para permitir interpretação correta dos indicadores.

# 7 Execução e transporte SAP

| Tipo ou classificação | Janela e condição |
| --- | --- |
| Padrão SAP | Diariamente às 9h. Aprovações concluídas até o dia anterior. Sem aprovação no prazo, aguardar a próxima janela, salvo exceção formalmente tratada. |
| Normal SAP com Melhoria ou Projetos | Domingo, com início às 10h. |
| Normal SAP com Ajuste, Corretiva ou Preventiva | Quarta-feira ou domingo, com início às 10h. |
| Emergencial | Data e horário definidos conforme necessidade e urgência, após avaliação e aprovações no eCAB. |

Para a janela SAP de quarta-feira e domingo, o rollback deve estar previsto dentro da própria janela. O horário final não foi informado; deve ser definido no planejamento da change e confirmado antes da execução. A regra de Padrão SAP às 9h é específica e permanece separada das janelas de Changes Normais.

## Antes de transportar

Confirmar as aprovações obrigatórias no Freshservice.

Conferir a correspondência entre change, request e escopo aprovado.

Confirmar data, horário, executor, validação e disponibilidade das áreas envolvidas.

Verificar condições para rollback e documentos de apoio.

Conferir, na comunicação enviada pelo Teams ou por e-mail, a relação de mudanças aprovadas e autorizadas para transporte na janela prevista.

## Durante e após a execução

Executar conforme o plano aprovado, registrar ocorrências e acompanhar o resultado. Após o transporte, validar em Produção, anexar as evidências na aba Anotações e atualizar as tarefas. Se houver falha, registrar o ocorrido e adotar o plano de recuperação aplicável.

As demais mudanças devem seguir as janelas definidas para cada sistema, data center e demais itens de infraestrutura, conforme a planilha Janelas de Mudanças, disponível na base de conhecimento.

## Rastreabilidade da liberação

A comunicação de transporte deve identificar as changes e requests liberadas, o responsável, a data e o horário. O chat e o e-mail apoiam a coordenação; o histórico formal de aprovação e execução deve permanecer rastreável no Freshservice.

# 8 Runbook e requisitos de Operações

Para changes da Gerência de Operações, incluindo Infraestrutura, Redes e Segurança da Informação, anexar o Runbook em Excel à change. O roteiro deve refletir a intervenção real e apresentar atividades, responsáveis e planejamento de execução.

| Aba do Runbook | Conteúdo esperado |
| --- | --- |
| Contatos | Participantes, equipe, papel, substituto, contatos e local de trabalho. |
| Plano de comunicação | Avisos e alinhamentos; participantes de Infraestrutura, Sistemas e Fornecedor; status das ações. |
| Start UP | Pré-atividades, preparação, implementação e pós-implementação; Go/No Go, sequência, descrição, responsável, data, início, fim e duração. |
| Rollback | Cenários de falha; ações de reversão ou recuperação; responsáveis e tempos previstos. |
| Risco e impacto | Eventos negativos, causas, mitigação, solução de contorno, probabilidade e impacto. |

## Proteção e recuperação obrigatórias conforme o escopo

Para máquinas virtuais abrangidas, realizar snapshot antes da intervenção e cadastrar na aba Tarefas a atividade e o responsável.

Para configurações e equipamentos, prever backup das configurações para rollback ou equipamento de backup previamente configurado.

Verificar se o mecanismo escolhido é aplicável à intervenção e se os recursos de recuperação estão disponíveis antes de iniciar.

## Comunicação e ciência da área impactada

Solicitar ao RH o envio de comunicado interno para toda a empresa e obter formalização do líder da área impactada confirmando ciência da intervenção. Manter esses registros vinculados à change, em anotações ou anexos, para rastreabilidade.

## Validações

Definir no Runbook as verificações compatíveis com o serviço: conectividade, acesso, disponibilidade, funcionamento de integrações, monitoramento e estabilidade, conforme a intervenção. Snapshots e backups são mecanismos de recuperação; não comprovam, por si só, o resultado de testes funcionais.

# 9 Status validação e encerramento

| Status no Freshservice | Utilização documentada |
| --- | --- |
| Aberto | Registro inicial da mudança. |
| Planejamento | Preparação das informações e dos planos; status indicado no procedimento de Change Padrão. |
| Pré Análise | O criador da change seleciona Pré-Análise quando ela está pronta para análise técnica dos membros do CAB e defesa. |
| Aguardando Aprovação | Acompanhamento das solicitações de aprovação. |
| Em execução | Execução e acompanhamento da change; registrar evidências da validação em Produção. |
| Liberação Pendente | Não utilizado no processo atual. |
| Revisão Pendente | Não utilizado no processo atual. |
| Encerrado | Conclusão bem-sucedida após validações e registros. |
| Encerrada com Falha | Resultado sem sucesso; também pode ser acionado automaticamente por rejeição, conforme fluxo observado. |
| Cancelado | Descarte do registro incorreto após rejeição, preservando o histórico. |

## Concluir a mudança

Após a execução, o responsável deve validar em Produção se o resultado atende ao objetivo e se não há impactos não previstos. Anexar as evidências na aba Anotações, concluir as tarefas e adicionar as observações. Registrar datas e horários efetivos, resultado da implementação, testes posteriores e ocorrências relevantes.

Quando aplicável, registrar o aceite da área solicitante. Encerrar com o status correspondente ao resultado real. Uma implementação que falhou não deve ser registrada como bem-sucedida. Documentar o ocorrido e encerrar com falha antes de abrir nova change destinada à correção, conforme a orientação operacional informada.

O prazo máximo para encerramento da change é de 10 dias após a data registrada no campo “Data de Término Planejada”, que corresponde à data prevista para conclusão da execução da mudança, conforme definido no CAB.

# 10 Comunicação consultas e indicadores

## Teams e e mail

Utilizar o Microsoft Teams e o e-mail para comunicar pauta, orientações, aprovações concluídas, janelas, execução, validações e pendências. O chat Change Advisory Board apoia a coordenação do processo. O registro de aprovação no Freshservice continua sendo necessário.

| Momento | Conteúdo da comunicação |
| --- | --- |
| Antes do CAB | Relação prevista para defesa, período planejado, status e pendências identificadas na pré-análise. |
| Após aprovação | Número e link da change, request, responsável pelo transporte e data e horário autorizados. |
| Após execução | Solicitação de validação, evidências, resultado e orientação para conclusão de tarefas e encerramento. |
| Resultados | Indicadores, período e filtros utilizados; pendências que exigem ação. |

## Modelo genérico de aviso de execução

Changes aprovadas para a janela de [data e horário]: [números e links]. Requests: [identificadores]. Responsável pelo transporte: [função ou responsável]. Após a execução, as áreas responsáveis deverão validar em Produção e registrar evidências na aba Anotações. Concluir as tarefas e encerrar cada change conforme seu resultado.

## E-mail enviado após cada CAB

Após cada comitê, comunicar por e-mail a relação das mudanças defendidas e aprovadas, com identificação, datas planejadas, tipo, prioridade, risco e impacto. Criar um grupo no Teams com os responsáveis pelas mudanças apresentadas para facilitar as validações pós-transporte, o registro das evidências e o encerramento das changes e tickets. O guia visual apresenta o exemplo com os dados ocultados.

## Consultas no módulo de mudanças

Filtrar por espaço de trabalho, data planejada, status, status da aprovação, tipo, agente e outros critérios disponíveis. Clicar em Aplicar. Conferir os filtros ativos: o nome de uma visualização salva não garante que ela contenha somente registros abertos.

## Dashboard Gestão de Mudanças

Acompanhar total de mudanças, volume por ano, encerradas com sucesso ou falha, abertas, abertas para CAB e pendentes de encerramento. Consultar distribuições por tipo, agente e grupo, incluindo pendências por agente e mudanças abertas por tipo.

Antes de divulgar, verificar atualização, período e filtros. Distinguir falhas de execução de registros rejeitados e cancelados que passaram pela automação de falha. Evitar interpretar a contagem bruta de Encerrada com Falha como taxa de falha técnica sem essa verificação.

# 11 Checklists operacionais

## Antes da análise e da defesa

Tipo e classificação correspondem ao escopo.

Grupo e agente identificados.

Descrição e justificativa completas.

Prioridade, risco e impacto avaliados com a área de negócio.

Datas, janela, indisponibilidade e impacto em processo core preenchidos.

Plano de implementação e rollback definidos.

Testes e evidências incluídos; DTI em PDF em Anotações para Change Padrão.

KBA vigente vinculada ao Plano de Implementação para Padrão.

Tarefas e associações revisadas.

Runbook, proteção, comunicação e ciência formal incluídos para Operações.

Pendências de encerramento regularizadas antes de nova defesa.

## Antes de executar

Cinco aprovações obrigatórias concluídas ou representantes formalmente substituídos.

Change e request correspondem ao conteúdo aprovado.

Janela, executor e responsáveis pela validação confirmados.

Recursos de reversão ou recuperação disponíveis.

Snapshot das VMs e backup ou contingência aplicáveis preparados e registrados.

Comunicações e alinhamentos realizados.

## Antes de encerrar

Resultado validado em Produção.

Evidências e observações registradas em Anotações.

Datas e horários efetivos informados.

Tarefas concluídas e ocorrências documentadas.

Status corresponde ao sucesso, falha ou cancelamento.

Falhas e necessidade de nova change corretiva devidamente registradas.

# 12 Regras consolidadas e referências

## Regras consolidadas e complementações

As definições confirmadas na revisão estão consolidadas abaixo. O horário final das janelas SAP e os responsáveis pelas demais transições de status devem ser formalizados pela governança interna.

Horário final e duração das janelas SAP, garantindo tempo para rollback.

O prazo máximo para encerramento da change é de 10 dias após a data registrada no campo “Data de Término Planejada”, que corresponde à data prevista para conclusão da execução da mudança, conforme definido no CAB.

O criador realiza as transições de Aberto para Planejamento e Pré-Análise. Os responsáveis pelas demais transições devem ser formalizados pela governança interna.

Mudanças emergenciais também exigem testes prévios e toda a documentação necessária. Exceções são admitidas quando não houver tempo hábil para realizar os testes ou em situações muito específicas que dependam de terceiros. A exceção deve ser analisada pelo Comitê de Mudanças e aprovada por todos os aprovadores, com registro da justificativa, dos riscos e da decisão na aba Anotações da change.

Go: a defesa atende a todos os critérios do procedimento, incluindo documentação, análise técnica, análise do código pelo ABAP quando aplicável, compliance e requisitos processuais. No Go: a defesa não atende aos critérios ou apresenta pontos em desacordo; a execução não é autorizada.

## Referências internas utilizadas

CH-MPD010 — Procedimento para Criação e Execução de Change Padrão, versão apresentada com modificação em 21 de setembro de 2026. Fluxograma interno de Gestão de Mudanças. Capturas do Freshservice, Runbook de Operações, dashboard e comunicações de CAB fornecidas pelo Gestor de Mudanças. Regras complementares confirmadas durante a elaboração deste artigo.

As telas e estruturas reais foram preservadas como exemplos. Textos preenchidos pelos colaboradores e dados pessoais de terceiros foram ocultados. A identificação do autor foi mantida conforme sua autorização.

## Manutenção do artigo

Autor e responsável pelo conteúdo: Matuzalem Kleyton Lopes — Gestor de Mudanças. Revisar quando houver alterações em agenda, janelas, aprovação, campos, regras de execução ou encerramento. Atualizar a versão e registrar a alteração. Código definitivo, aprovadores do documento e periodicidade de revisão devem ser estabelecidos pela governança interna.

## Histórico de revisão

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 1.2 | 23/10/2026 | Correção de todas as tabelas com larguras explícitas de células, quebra de texto e margens internas; conteúdo e telas preservados. |
| 1.3 | 26/10/2026 | Consolidação da revisão do autor: responsabilidades e aprovação final; DTI; ambientes; anexos; janelas; prazo de encerramento; Pré-Análise; exceções emergenciais; Go/No Go; e-mail pós-CAB e item 11. |

# Guia visual de abertura do formulário

Tela real do formulário inicial. Os asteriscos identificam obrigatoriedade. Nenhum preenchimento de colaborador foi reproduzido.

Tela real  Identificação classificação inicial e responsáveis

# Guia visual de descrição e datas

Preencher o objetivo e o escopo com clareza. Selecionar datas e horários coerentes com a janela. Revisar categoria, departamento e ativos antes de enviar.

Tela real  Descrição planejamento e envio do registro

# Guia visual do planejamento

Esta área contém os planos utilizados na avaliação da mudança. A análise deve explicar as consequências da falha e as medidas para reduzir os riscos.

Tela real  Justificativa risco implementação e rollback

## Verificação antes da análise

A justificativa explica por que mudar; a análise explica o que pode ocorrer; a implementação explica como executar; o rollback explica como reverter ou recuperar. Verificar a coerência entre os quatro campos.

# Guia visual de propriedades e tarefas

As capturas preservam os rótulos do painel lateral. Os valores do registro e o conteúdo da tarefa estão ocultos. Os blocos cinza não representam valores recomendados.

Telas reais  Propriedades da change e detalhe de tarefa

Na change, definir o agente executor; em cada tarefa, identificar o responsável pela atividade, prazo e andamento. O término da tarefa deve corresponder à realização efetiva da atividade.

# Guia visual de status e classificação

Preservar os nomes das opções disponíveis no sistema. Liberação Pendente e Revisão Pendente existem na lista, porém não são utilizados no processo atual.

Tela real  Primeira parte da lista de status

Tela real  Continuação da lista de status

Tela real  Classificações da mudança

# Guia visual das aprovações

A aba Aprovações apresenta a cadeia, a regra de aprovação e as ações Aprovar e Rejeitar. O conteúdo do registro, as pessoas e os dados preenchidos foram ocultados.

Tela real  Cadeia de aprovação e ações do aprovador

## Sequência de verificação

Abrir a change correta e acessar Aprovações.

Conferir os representantes necessários e a regra de aprovação.

Realizar a avaliação técnica e de negócio antes da decisão.

Acompanhar as cinco aprovações obrigatórias; tratar ausências com substituição formal.

Consultar o resultado registrado antes de liberar a execução.

A imagem é uma evidência da interface, não um modelo do conjunto de aprovadores. A governança exige os cinco papéis descritos neste artigo.

## Associações

Tela real  Registros que podem ser associados à change

## Ambientes cadastrados

Selecionar Produção ou DEV / QA conforme o ambiente em que a mudança será executada.

# Guia visual de consultas e filtros

Painel real de filtros do Freshservice. Datas e agente do exemplo foram ocultados. Selecionar os critérios adequados à finalidade da consulta e clicar em Aplicar.

Tela real  Painel de filtros da listagem de mudanças

# Guia visual do dashboard

Dashboard real de Gestão de Mudanças. Os nomes de pessoas foram ocultados. Os números e gráficos são exemplos históricos do painel e não representam indicadores atuais; os títulos e a organização dos componentes foram preservados.

Tela real  Indicadores e componentes do dashboard

## Leitura e divulgação

Conferir período, filtros e atualização antes de compartilhar no Teams ou por e-mail. Interpretar pendências e falhas com o histórico da change, especialmente quando a rejeição aciona automaticamente um status de falha.

## Fluxo de status apresentado no treinamento

Fluxo real  Visão resumida utilizada no treinamento

O diagrama é uma visão resumida. Encerrado e Encerrada com Falha representam resultados alternativos; uma mudança bem-sucedida não precisa passar por falha. Cancelado também está disponível no sistema, conforme o tratamento descrito.

# Guia visual do Runbook de Operações

Estrutura real do Excel utilizado pela Gerência de Operações. As atividades e os responsáveis do exemplo foram ocultados. Cada intervenção exige seu próprio detalhamento.

Modelo real  Contatos papéis e substitutos

Modelo real  Comunicação e conferência entre participantes

Modelo real  Sequência operacional e planejamento de execução

Modelo real  Organização das ações de rollback

## Como preencher de forma útil

Uma atividade por linha, em ordem de execução, com responsável e horário. Detalhar pré-atividades, implementação e validação. Registrar os critérios de prosseguir ou interromper, bem como os cenários de recuperação. Preencher as linhas conforme a mudança; não copiar o conteúdo de outra intervenção sem revisão.

# Guia visual do e-mail após o CAB

Exemplo real da estrutura do e-mail pós-comitê. Os registros de mudanças foram ocultados; os títulos das colunas e as orientações de validação foram preservados.

A relação enviada permite conferir as mudanças aprovadas e suas datas planejadas. O grupo no Teams reúne os responsáveis para acompanhar a validação após o transporte. O horário vigente do CAB é às terças e quintas, das 15h às 16h30.

## Modelo de mensagem

Assunto: CAB — Mudanças aprovadas em [data]
Olá, equipe.
Segue a relação das mudanças defendidas e aprovadas no Comitê de Mudanças de [data], com as respectivas janelas autorizadas.
Os responsáveis devem acompanhar a execução e realizar a validação em Produção. Arquivar as evidências e os anexos na aba Anotações, concluir as tarefas e encerrar a change em até 10 dias após a Data de Término Planejada.
O grupo específico no Teams será utilizado para coordenar as validações pós-transporte.
Matuzalem Kleyton Lopes — Gestor de Mudanças

# Roteiro detalhado da Change Padrão

Aplicar em conjunto com as seções de abertura, evidências e aprovação. Este roteiro consolida o procedimento interno CH-MPD010.

| Passo | Ação e resultado esperado |
| --- | --- |
| 1 Enquadrar | Confirmar recorrência, repetibilidade, baixo risco e autorização formal. A primeira execução segue como Normal. |
| 2 Validar a KBA | Confirmar vigência, aprovação e aderência ao escopo. Atualizar o procedimento antes de utilizá-lo se houver desatualização. |
| 3 Criar o registro | Selecionar Padrão e informar título específico, solicitante, equipe e executor. |
| 4 Descrever | Detalhar o objeto, sistema, módulo, identificadores e escopo. |
| 5 Justificar | Explicar necessidade, benefício e impacto da não realização. |
| 6 Avaliar risco | Registrar impactos e controles compatíveis com a alteração. |
| 7 Planejar implementação | Incluir obrigatoriamente o link da KBA e as validações previstas. |
| 8 Planejar recuperação | Definir rollback viável ou registrar impossibilidade e estratégia alternativa. |
| 9 Planejar datas | Usar Planejamento durante a preparação e preencher datas, ambiente e demais propriedades. |
| 10 Anexar testes | Adicionar DTI em PDF na aba Anotações, com capturas legíveis e data e hora. |
| 11 Solicitar aprovação da change padrão | Selecionar a opção “2-Aprovadores Change Padrão” e escolher todos os aprovadores existentes. Criar um chat específico no Teams para essa change, comunicar os envolvidos e solicitar a aprovação. |
| 12 Conferir liberação | Verificar todas as aprovações e a janela; para SAP, aprovação até o dia anterior e transporte às 9h. |
| 13 Executar | Seguir o procedimento vigente e registrar ocorrências. |
| 14 Validar | Testar em Produção e anexar evidências; obter aceite quando aplicável. |
| 15 Encerrar | Concluir tarefas, registrar observações, horários e resultado; encerrar com sucesso ou falha conforme ocorrido. |

# Roteiros de condução Normal e Emergencial

## Mudança Normal

1. Planejar a alteração e cadastrar preferencialmente até o dia anterior ao CAB. O prazo aceito é até as 12h do dia da reunião.
2. Completar planos, tarefas, associações e evidências; aplicar Runbook quando for de Operações.
3. O criador deve alterar o status para Pré-Análise quando a change estiver pronta para análise técnica e defesa; corrigir as pendências identificadas.
4. Defender no CAB de terça ou quinta, das 15h às 16h30.
5. Concluir as cinco aprovações e respeitar a janela aplicável.
6. Executar, validar em Produção, anexar evidências e encerrar tarefas e change.

## Mudança Emergencial

1. Identificar a necessidade e a urgência e registrar a mudança como Emergencial.
2. Documentar escopo, impacto, risco, execução, recuperação e evidências disponíveis.
3. Realizar avaliação no eCAB em horário compatível com a necessidade, com o Gestor, coordenadores e executor. Incluir o solicitante impactado quando necessário.
4. Obter as cinco aprovações e definir data e horário conforme a urgência.
5. Executar o plano autorizado, validar em Produção, registrar evidências e encerrar conforme o resultado.

Mudanças emergenciais também exigem testes prévios e toda a documentação necessária. Exceções são admitidas quando não houver tempo hábil para realizar os testes ou em situações muito específicas que dependam de terceiros. A exceção deve ser analisada pelo Comitê de Mudanças e aprovada por todos os aprovadores, com registro da justificativa, dos riscos e da decisão na aba Anotações da change.

## Controle de publicação

Antes da publicação na base de conhecimento, atribuir o código definitivo e registrar a aprovação do artigo conforme a governança interna. Autor e responsável pela manutenção: Matuzalem Kleyton Lopes — Gestor de Mudanças.